## Slide 1
Notes: Morti

## Slide 2: Inhalt
Architektur
Projektstand
Treiber
IO-System
Probleme
Notes: Morti

## Slide 3: Architektur
Task Projekte
Library Projekt
swi.c
generic/*
genarch/*
arch/omap3530/*
driver/*
Notes: Morti

## Slide 4: Projektstand - Implementiert
Basissystem
  Hardware Interrupts
  Software Interrupts (System-Calls)
Scheduler
  Round Robin
  Context Switching
Mounting System
  IO System
End-User Anwendung
  Tik Tak Toe
Treiberarchitektur
  Gerätemanager
Treiber
  GPIO
  UART
  HDMI
  SD-Karte
MMU
  Intel Hex Program Loader
DMX
  Ansteuerung von Scheinwerfern
Notes: Morti
MMU ist zwar implementiert, der Sprung zum Prozess klappt jedoch nicht.

## Slide 5: Projektstand - Offen
MMU
  Integration
  Fehlerbehebung
Maustreiber (RS232)
  KÄFERT
End-User Anwendung
  Maus-Steuerung
Notes: MMU Integration: Alle Pointer der Systemcalls müssen entsprechend gemappt werden. IPC muss an den Speicherbereich angepasst werden.
Matthias

## Slide 6: Änderungswünsche
Gerät als Datei (ähnlich wie Linux)
  Bessere Abstraktion als mit Gerätenummern
  Mögliche Implementierung
    Neuer Mount-Treiber welcher an das Device-System delegiert
UART Treiber
  Sollte beim Lesen nicht das ganze System blockieren
  Bei der Verbindung zwischen einem C# Programm dubiose Eingabewerte.
Notes: Matthias

## Slide 7: Aufbau der End-User Applikation
Maus-Steuerung über UART
  Alternative Eingabe über Konsole
Anzeige über HDMI
Problem: Langsamer Aufbau des angezeigten Bildes. Somit Maus-Steuerung momentan nicht anwendbar
Notes: Matthias

## Slide 8: Treiberarchitektur
0xABCD0001
Notes: Manuel

## Slide 9: Geräteinteraktion
api_device_build_id(deviceType, index)
  Generiert eine Device-ID für die anderen Device Operationen
api_device_open(deviceId)
  Öffnet ein device_handle_t zum Gerät
api_device_read(handle, buffer, count)
  Füllt einen Buffer vom Gerät
api_device_write(handle, buffer, count)
  Schreibt einen Buffer zum Gerät
api_device_ioclt(handle, cmd, arg)
  Schickt einen gerätespezifischen Befehl
Notes: Manuel

## Slide 10: DMX
Ansteuerung mehrerer Scheinwerfer
  Über ein gemeinsames Struct
Abstraktion als Treiber
  Nur noch die Daten bytes werden benötigt
Verwendet
  GPIO Treiber
  UART Treiber
Notes: Manuel

## Slide 11: IO System
Notes: KU

## Slide 12: Probleme Allgemein
Steile Lernkurve
  C, Assembler, tieferes Verständnis für Betriebssysteme
Extreme Wartezeiten beim Debuggen
  Mehrere Minuten bis das Programm geladen wird
Ungewohnte Arbeit mit TRM
  Viel unnütze Information
  Prozeduren werden lieber in vielen Diagrammen mit minimalen Ausführungen beschrieben statt einfachem Code
Notes: KU

## Slide 13: Probleme Implementierung
Neue Debug Session reicht oft nicht
  Interrupts werden nicht zurückgesetzt
  Board-Reset (Button) nötig
Context Switching
  Verständnisprobleme
  Inline Assembler
  Öfters kann der Kontext nicht wiederhergestellt werden (JTAG?)
MMU
  Sprung zum Prozess schlägt fehl
Notes: KU

## Slide 14: Probleme Implementierung
DMX
  Richtige Konfiguration
  GPIO Pin überschrieb Uart Signal
UART
  DMA ignorierte/überschrieb empfangen/zu sendende Daten
Headerfiles
  Defines/ Structs wurden teilweise nicht erkannt.
Notes: KU