## Slide 2: Inhalt
Architektur
Projektstand
Treiber
IO-System
Probleme

## Slide 3: Architektur
Task Projekte
Library Projekt
swi.c
generic/*
genarch/*
arch/omap3530/*
driver/*

## Slide 4: Projektstand - Implementiert
Basissystem
  Hardware Interrupts
  Software Interrupts (System-Calls)
Scheduler
  Round Robin
  Context Switching
Mounting System
  IO System
Treiberarchitektur
  Gerätemanager
Treiber
  GPIO
  UART
  HDMI
  SD-Karte
MMU
  Intel Hex Program Loader
Notes: MMU ist zwar implementiert, der Sprung zum Prozess klappt jedoch nicht.

## Slide 5: Projektstand - Offen
MMU
  Integration
  Fehlerbehebung
DMX Treiber (RS232)
Maustreiber (RS232)
End-User Anwendung
  Tik Tak Toe
Notes: MMU Integration: Alle Pointer der Systemcalls müssen entsprechend gemappt werden. IPC muss an den Speicherbereich angepasst werden.

## Slide 6: Treiberarchitektur
0xABCD0001

## Slide 7: Geräteinteraktion
api_device_build_id(deviceType, index)
  Generiert eine Device-ID für die anderen Device Operationen
api_device_open(deviceId)
  Öffnet ein device_handle_t zum Gerät
api_device_read(handle, buffer, count)
  Füllt einen Buffer vom Gerät
api_device_write(handle, buffer, count)
  Schreibt einen Buffer zum Gerät
api_device_ioclt(handle, cmd, arg)
  Schickt einen gerätespezifischen Befehl

## Slide 8: Änderungswünsche
Gerät als Datei (ähnlich wie Linux)
  Bessere Abstraktion als mit Gerätenummern
  Mögliche Implementierung
    Neuer Mount-Treiber welcher an das Device-System delegiert

## Slide 9: IO System

## Slide 10: Probleme Allgemein
Steile Lernkurve
  C, Assembler, tieferes Verständnis für Betriebssysteme
Extreme Wartezeiten beim Debuggen
  Mehrere Minuten bis das Programm geladen wird
Ungewohnte Arbeit mit TRM
  Viel unnütze Information
  Prozeduren werden lieber in vielen Diagrammen mit minimalen Ausführungen beschrieben statt einfachem Code

## Slide 11: Probleme Implementierung
Neue Debug Session reicht oft nicht
  Interrupts werden nicht zurückgesetzt
  Board-Reset (Button) nötig
Context Switching
  Verständnisprobleme
  Inline Assembler
  Öfters kann der Kontext nicht wiederhergestellt werden (JTAG?)
MMU
  Sprung zum Prozess schlägt fehl